ESTIMASI ANGGARAN

Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Hidroponik Berbasis Web

Program KKN - Tahun 2026

# 1. Ringkasan

Dokumen ini menjelaskan rincian estimasi biaya pembuatan dan pengoperasian aplikasi web monitoring hidroponik (Next.js + PostgreSQL/Neon + Vercel + Cloudinary) yang dikembangkan untuk mendukung kelompok tani di desa mitra. Estimasi terbagi menjadi tiga bagian: (1) biaya pengembangan aplikasi (one-time / nilai kontribusi tim), (2) biaya operasional layanan digital (hosting, database, penyimpanan gambar, domain), dan (3) biaya perangkat keras sensor IoT (ESP32) per unit kebun.

# 2. Estimasi Biaya Pengembangan Aplikasi (One-Time)

Karena aplikasi dikembangkan sendiri oleh tim KKN, biaya berikut merupakan nilai kontribusi (in-kind value) berdasarkan estimasi jam kerja dan tarif pasar developer pemula/freelance di Indonesia.

| No | Komponen Pekerjaan | Estimasi Jam | Tarif/Jam (Rp) | Subtotal (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan & desain (UI/UX, struktur database) | 15 - 25 jam | 50.000 | 750.000 - 1.250.000 |
| 2 | Pengembangan fitur inti (login, dashboard, kebun, monitoring) | 40 - 60 jam | 50.000 | 2.000.000 - 3.000.000 |
| 3 | Modul analitik & laporan (grafik, ekspor PDF/Excel) | 15 - 20 jam | 50.000 | 750.000 - 1.000.000 |
| 4 | CMS & halaman utama (landing page) | 10 - 15 jam | 50.000 | 500.000 - 750.000 |
| 5 | Integrasi perangkat ESP32 (API sensor, token perangkat) | 10 - 15 jam | 50.000 | 500.000 - 750.000 |
| 6 | Deploy, pengujian, perbaikan bug & responsivitas mobile | 15 - 25 jam | 50.000 | 750.000 - 1.250.000 |

Total Estimasi Jam: 105 - 160 jam

Total Nilai Kontribusi Pengembangan: Rp 5.250.000 - Rp 8.000.000

Catatan: Nilai ini tidak perlu dibayarkan secara riil jika dikerjakan oleh mahasiswa KKN, namun dapat dicantumkan dalam laporan sebagai bentuk kontribusi/nilai tambah program kepada masyarakat desa.

# 3. Estimasi Biaya Operasional (Bulanan/Tahunan)

Biaya ini bersifat berkelanjutan setelah aplikasi digunakan oleh masyarakat desa. Sebagian besar layanan masih dapat berjalan pada paket gratis (free tier) untuk skala penggunaan desa.

| Layanan | Fungsi | Batas Gratis | Estimasi Biaya jika Upgrade |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Hosting aplikasi web | 100 GB bandwidth/bulan | Rp 320.000/bulan (~$20) |
| Neon | Database PostgreSQL | 0.5 GB & ~190 jam compute/bulan | Mulai Rp 300.000/bulan (~$19) |
| Cloudinary | Penyimpanan & optimasi foto | 25 GB storage/bandwidth | Mulai Rp 1.400.000/bulan (~$89) |
| Domain (.id / .com) | Alamat website resmi | - | Rp 150.000 - 250.000/tahun |

Estimasi realistis untuk skala desa: Rp 0 - Rp 500.000/tahun (selama tetap dalam batas paket gratis, hanya perlu membayar domain jika diinginkan).

# 4. Estimasi Biaya Perangkat Keras (Sensor IoT per Kebun)

Setiap kebun/kolam hidroponik yang ingin terhubung ke sistem monitoring otomatis memerlukan satu unit perangkat sensor berbasis ESP32.

| Komponen | Jumlah | Perkiraan Harga (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Modul ESP32 (Wi-Fi) | 1 | 60.000 - 90.000 |
| Sensor pH | 1 | 100.000 - 180.000 |
| Sensor TDS (kepekatan nutrisi) | 1 | 60.000 - 100.000 |
| Kabel, casing, adaptor & lain-lain | 1 set | 50.000 - 80.000 |

Total per unit kebun: Rp 270.000 - Rp 450.000 (biaya berlipat sesuai jumlah kebun yang dipasangi sensor).

# 5. Ringkasan Total Anggaran

| Komponen | Sifat | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Pengembangan aplikasi | Satu kali (kontribusi tim) | 5.250.000 - 8.000.000 |
| Operasional digital (hosting, DB, storage, domain) | Tahunan | 0 - 500.000 |
| Perangkat sensor ESP32 (per kebun) | Satu kali, per unit | 270.000 - 450.000 |

# 6. Catatan & Rekomendasi

- Selama jumlah pengguna dan data masih berskala desa, seluruh layanan (Vercel, Neon, Cloudinary) dapat berjalan pada paket gratis tanpa biaya tambahan.

- Biaya domain bersifat opsional - aplikasi tetap dapat diakses melalui subdomain gratis dari Vercel (contoh: nama-app.vercel.app).

- Pengadaan sensor ESP32 sebaiknya dianggarkan secara bertahap, sesuai jumlah kelompok tani/kebun yang siap mengadopsi sistem monitoring otomatis.

- Jika di masa depan jumlah pengguna meningkat signifikan (ratusan kebun aktif), disarankan menganggarkan dana operasional tahunan sekitar Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000 untuk upgrade paket hosting/database.

- Nilai kontribusi pengembangan dapat dicantumkan dalam laporan akhir KKN sebagai bukti dampak program terhadap digitalisasi desa.